## Slide 1
SW PROJECT MANAGEMENT SYSTEM
SW 사업관리 시스템
개발 히스토리
처음 한 줄부터 지금까지 — 3개월의 기록
335
작업 기록
41일
작업한 날
≈181h
추정 작업시간
4단계
성장 과정
2026-04-03 ~ 2026-06-17 · 박욱진(SW지원부) · 2026-06-19

## Slide 2
WHAT
한 화면에서 보는 우리 부서의 “관제탑”
흩어져 있던 사업·서류·점검·장애 대응을 하나의 웹 시스템으로
📊
대시보드
사업 현황·금액 요약
📁
사업 관리
등록·검색·단계 관리
📄
문서 자동화
착수·기성·준공계
🔍
점검내역서
현장 점검→PDF
💰
견적서
인건비 자동 계산
🛠
장애·업무지원
대응 내역 기록
🖥
인프라 자산
서버·장비 관리
👤
권한·로그
승인·기록·통계
SYSTEM INTRO
02

## Slide 3
BY THE NUMBERS
숫자로 보는 3개월
2026년 4월 3일 첫 저장 → 6월 17일까지
335
작업 기록(커밋)
= 작업 일지 한 칸씩
41일
실제 작업한 날
전체 76일 중
181h
추정 작업시간
하루 평균 4.4h
70+
화면(페이지)
처리 모듈 20+
💡 화면 수에 비해 보안 점검·데이터 정리·문서화에 들인 비중이 큽니다 — “빠르게”보다 “틀리지 않게”에 무게.
SYSTEM INTRO
03

## Slide 4
JOURNEY
시스템이 자라온 4단계
1단계
4월 초·중순
기능을 빠르게 채우다
문서·견적·점검내역서 확장, 태블릿 대응, 팀 모니터링
→
2단계
4월 중·하순
점검하고 튼튼하게 정리
보안 감사, 데이터 정규화, 개발 문서 전면 재편
→
3단계
5월
현장 점검 자동화 + 디자인 통일
QR·원격 점검 프로그램, 40여 화면 색 통일
→
4단계
6월
실무에 맞춰 넓히다
업무지원·장애처리, 지식베이스, 사이드바·HTTPS
집을 짓듯 — ① 방 늘리기 → ② 배관·전기 정비 → ③ 인테리어 통일 → ④ 가구 채우기
SYSTEM INTRO
04

## Slide 5
WORKLOAD · MONTHLY
월별 작업량 & 작업시간
4월
65.5h
5월
60.7h
6월
54.6h
월 | 기록 | 일수 | 시간 | 평균
4월 | 104 | 13 | 65.5h | 5.0h
5월 | 138 | 18 | 60.7h | 3.4h
6월 | 93 | 10 | 54.6h | 5.5h
합계 | 335 | 41 | 180.8h | 4.4h
작업시간은 저장 기록(커밋) 시각 기반 추정치 — 간격 2시간 미만=연속작업, 묶음마다 +1h.
SYSTEM INTRO
05

## Slide 6
WORKLOAD · DAILY
일별 작업시간 (41일)
4/3
4/26
5/17
5/31
6/11
6/17
최장일 5/31 ≈14.5h(52건) — 화면 40여 개 디자인 일괄 통일. 다음 4/19·5/17 ≈10h. 주말·심야 작업이 많았습니다.
SYSTEM INTRO
06

## Slide 7
DEEP DIVE · APR
4월 — 채우고, 다지다
① 기능을 빠르게
• 문서·견적·점검 대규모 확장
• 태블릿 대응 현장 갤럭시탭 세로
• 팀 진행율 대시보드
② 점검하고 정리
• 보안 감사 codex 기반 조치
• 데이터 정규화 중복 제거·표준화
• 개발 문서 전면 재편
“기능을 늘린 뒤, 바로 안전성과 구조를 점검했다.”
SYSTEM INTRO
07

## Slide 8
DEEP DIVE · MAY
5월 — 자동화와 통일
🤖 현장 점검 자동화
• QR 반출 폐쇄망 결과 반출
• 원격 점검 Telnet·SSH, 구형 서버 호환
• 점검표 자동 생성 수집값→양식+그래프
🎨 디자인 전면 통일
• 색 기준표(토큰) 도입
• 40여 화면 일괄 정비 5/31 하루 52건
• 브랜드 색으로 통일
“손이 많이 가던 현장 점검을, 현장에 두는 작은 프로그램이 대신하게.”
SYSTEM INTRO
08

## Slide 9
DEEP DIVE · JUN
6월 — 실무에 맞춰 넓히다
• 서류 편의 — 날인본 스캔 보관 · 공문 서식 보정 · 검색결과 일괄 ZIP 다운로드
• 화면 구조 개편 — 상단 메뉴를 왼쪽 사이드바로 + 모바일 반응형, 대시보드를 메인으로
• 업무계획 캐스케이드 — 시·도 → 시·군·구 → 시스템으로 이어 선택
• 장애처리·업무지원 개편 — 직원 85명 조직도 · 엔지니어/요청자 · 지식베이스 추천(증상→원인→조치)
• 로그·운영문서 정리 — 통계 추가, 상세·수정·삭제 흐름 정돈
“실제로 살아보며 불편을 없애는 단계 — 가구를 채워 넣다.”
SYSTEM INTRO
09

## Slide 10
HOW WE WORK
일하는 방식 — 검토를 거쳐 안전하게
바로 만들지 않고, 계획→검토→승인→구현→검증을 거쳤습니다
요청
→
기획서
→
AI(codex) 검토
→
사람 승인
→
구현
→
AI 검증
→
완료
가상 팀 체계
• 기획·DB·디자인·개발·테스트 5역할 분담 점검
• 화면 변경 시 디자인 자문 필수
“안 하기로 한 결정”도 기록
• 계약서 PDF 파싱 만들었다가 취소
• 일부 보안 작업 의도적 보류
SYSTEM INTRO
10

## Slide 11
SUMMARY
단순 사업 목록에서
부서의 통합 업무 플랫폼으로
41일 · 약 181시간 · 335번의 저장이 쌓여 —
문서 자동화 · 점검 자동화 · 견적 · 장애/업무지원 · 지식베이스 · 통일된 디자인을 갖췄습니다.
무엇보다, 모든 과정이 계획→검토→승인→구현→검증으로 기록되어
앞으로도 안전하게 이어갈 수 있습니다.
SW 사업관리 시스템 · 개발 히스토리 · 2026-06-19